NHẬT KÝ THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 01 - Thành viên nhóm

1.  	Trần Lê Tuấn Anh (Nhóm trưởng)

2.  	Lê Hồng Hoàng

3.  	Nguyễn Gia Phú

4.  	Bùi Minh Luân

Tên ứng dụng: Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng thú cưng

Thời gian thực hiện: Từ 10/08/2026 đến 27/10/2026 (15 tuần)

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Mức độ hoàn thành | Nhận xét của GVHD | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 11/08./2026 Đến: 16/08/2026) | Họp nhóm, thống nhất phạm vi dề tài “Xây dựng hệ thống quản lí cửa hàng thú cưng”, phân công công việc khảo sát theo từng mảng nghiệp vụ | Cả nhóm | 100% |  | Thống nhất nghiệp vụ tổng quát, chọn Happy Tails Pet Shop làm đối tượng khảo sát. |
|  | Lên bộ câu hỏi phỏng vấn và lịch làm việc với chủ cửa hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc | Cả nhóm | 100% |  | Thống nhất câu hỏi cho 3 buổi phỏng vấn (). và 3 buổi quan sát () theo kịch bản khảo sát |
|  | Khảo sát và tổng hợp nghiệp vụ quản lý khách hàng: thông tin lưu trữ, cách tra cứu thủ công, mối liên hệ khách hàng - thú cưng | Hoàng | 80% |  | Tổng hợp nghiệp vụ Customer, còn phần đối chiếu ràng buộc dữ liệu khách hàng - thú cưng chưa xong. |
|  | Khảo sát và tổng hợp nghiệp vụ quản lý thú cưng: hồ sơ, lịch sử, chăm sóc, ghi chú sức khỏe/dị ứng | Hoàng | 70% |  | Tổng hợp nghiệp vụ Pet, ghi nhận tình huống thực tế(ca chăm sóc bé mèo Mochi), để minh họa vấn đề tra cứu thủ công. |
|  | Khảo sát và tổng hợp nghiệp vụ quản lý sản phẩm/phụ kiện, mã vạch, tồn kho, cách cập nhật trên Excel | Gia Phú | 75% |  | Tổng hợp nghiệp vụ Product; ghi nhận nguyên nhân lệch tồn kho do cập nhật thủ công cuối ngày. |
|  | Khảo sát và tổng hợp nghiệp vụ bán hàng: quy trình quét mã vạch, lập hóa đơn tại quầy | Gia Phú | 80% |  | Tổng hợp nghiệp vụ Sales, ghi nhận 2 trường hợp mã vạch mờ không quét được trong buổi khảo sát ngày …. |
|  | Khảo sát và tổng hợp nghiệp vụ dịch vụ chăm sóc: danh mục dịch vụ, quy tắc tính giá theo cân nặng. | Minh Luân | 80% |  | Tổng hợp nghiệp vụ Service, thu thập bảng giá dán tường theo 3 mức cân nặng. |
|  | Khảo sát và tổng hợp nghiệp vụ đặt lịch hẹn: quy trình đặt lịch, tình trạng trùng lịch trên sổ tay. | Minh Luân | 80% |  | Tổng hợp nghiệp vụ Appointment, ghi nhận tình huống trùng lịch 14h00 ngày …. |
|  | Khảo sát và tổng hợp nghiệp vụ thanh toán: hình thức thanh toán, quy trình cập nhật hóa đơn và tồn | Tuấn Anh - Minh Luân | 80% |  | Tổng hợp nghiệp vụ Payment, chỉ ra bước cập nhật tồn kho sau thanh toán hiện làm thủ công, hay bị bỏ sót |
|  | Tổng hợp toàn bộ kết quả khảo sát từ các thành viên, biên soạn thành báo cáo Chương 1 (mục 1.1 đến 1.5), rà soát và chỉnh sửa văn phong cho thống nhất | Tuấn Anh | 90% |  | Hoàn thiện tài liệu tuần 1 ở dạng bản nháp Word, còn cần cả nhóm rà soát chéo trước khi nộp GVHD. |
| Tuần 02 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 03 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 04 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 05 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 06 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 07 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 08 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 09 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 10 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 11 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 12 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 13 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 14 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |
| Tuần 15 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |  |